ПЕРЕЧЕНЬ
объектов жилищно-коммунального хозяйства,

подлежащих ремонту в 2026 году
	№

п/п
	Адрес объекта
	Виды работ
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Сроки выполнения работ
	Заказчик, наименование, адрес, номер телефона
	Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона

	
	
	
	
	начало
	окончание
	
	

	1.Объекты жилищного фонда, подлежащие капитальному ремонту

	1
	д. Селище, Слуцкого района

ул. Колхозная, д.3 
	ремонт кровли, стыков панелей, входных групп, крылец, отмостки; замена окон и тамбурных дверей в МОП, замена инженерных сетей
	86,770
	06.2025
	01.2026
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой»,
ул. Копыльская,7 8-01795 53486.

	2
	г. Слуцк, 

ул. Копыльская, д.1 
	ремонт кровли, входных групп, крылец, отмостки; замена окон и тамбурных дверей в МОП, замена инженерных сетей 
	1 129,279
	04.2026
	07.2026
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	ООО «Генконтракт» 220036 г.Минск, пер.Загородный 3-й д.4В пом.14.

	3
	г. Слуцк, 

ул. Тутаринова,1
	ремонт кровли, входных групп, крылец, отмостки; замена окон и тамбурных дверей в МОП, замена инженерных сетей


	2 079,335
	05.2026
	10.2026
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	ДУП «ПМК-225» УП «Минскоблсельстрой» г.Слуцк, ул.М.Богдановича, 230

	4
	г. Слуцк,

 ул. Чехова, д.37
	ремонт кровли, входных групп, крылец, отмостки; замена окон и тамбурных дверей в МОП, замена инженерных сетей


	1 242,359
	01.2026
	05.2026
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	КУП «Слуцкое ремонтно-строительное управление» г.Слуцк, 
ул. М.Богдановича, 222, 
8-01795-66710


	5
	г. Слуцк, 

ул. Строителей, д.1
	ремонт кровли, входных групп, крылец, отмостки; замена окон и тамбурных дверей в МОП, замена инженерных сетей


	1 424,771
	05.2026
	09.2026
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	КУП «Слуцкое ремонтно-строительное управление» г.Слуцк, 
ул. М.Богдановича, 222, 
8-01795-66710

	6
	д. Селище, Слуцкого района

ул. Колхозная, д.2
	ремонт кровли, стыков панелей, входных групп, крылец, отмостки; замена окон и тамбурных дверей в МОП, замена инженерных сетей


	526,177
	02.2026
	07.2026
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой»,
ул. Копыльская,7 8-01795 53486.

	2.Улицы населенных пунктов, подлежащие текущему (капитальному) ремонту

	1
	г. Слуцк, улица Чехова (от улицы Ленина до улицы Зеленая
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	300,00
	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-2 17 22
	По результатам торгов

	2
	г. Слуцк, улица Ивановского (от улицы 14 Партизан до улицы Чехова
	Устройство асфальтобетонного покрытия 
	265,00
	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-2 17 22
	По результатам торгов

	3
	г. Слуцк, улица Гастелло (от улицы Строителей до улицы 1-ый пер. М. Богдановича)
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	40,00
	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-2 17 22
	По результатам торгов

	4
	г. Слуцк, улица Парижской Коммуны
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	275,00
	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-2 17 22
	По результатам торгов

	5
	г. Слуцк, ул. Проезд от улицы 14 Партизан до улицы Большое Кольцо
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	65,00
	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-2 17 22
	По результатам торгов

	3.Сети водоснабжения и водоотведения (канализации), подлежащие реконструкции

	1
	Замена водопроводных сетей в аг. Подлесье Слуцкого района
	Замена сетей водоснабжения с применением современных материалов 
	7,35
	 1 кв.
	  2 кв.
	КУП «Слуцкводоканал» 
	 КУП «Слуцкводоканал» 

	2
	Замена сетей водопровода в аг. Козловичи по ул. Первомайская
	Замена сетей водоснабжения с применением современных материалов
	32,3
	 2 кв.
	  3 кв.
	КУП «Слуцкводоканал» 
	КУП «Слуцкводоканал» 

	3
	Капитальный ремонт канализационной сети по ул.Заводской в аг.Гацук Слуцкого района
	Замена сетей водоотведения с применением современных материалов
	190,0
	 2 кв.
	  3 кв.
	КУП «Слуцкводоканал» 
	По результатам торгов

	4. Кровли жилых домов, подлежащие ремонту

	1
	г.Слуцк,

ул.Гагарина, д.7
	текущий ремонт кровли
	42,756


	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	По результатам торгов 

	2
	г.Слуцк,

ул.Гагарина, д.38
	текущий ремонт кровли
	34,755
	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	КУП «Слуцкое РСУ», г.Слуцк, ул.М.Богдановича, д.222, 8-01795-32712

	3
	Слуцкий р-н,

аг.Весея,

ул. Юбилейная, д.4
	текущий ремонт кровли
	53,895
	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	ОАО «РСУ «Мясомолоко» г.Слуцк, г.Слуцк, ул.Ленина, д.292-б, 8-01795-78898

	4
	Слуцкий р-н,

аг.Весея,

ул. Юбилейная, д.8
	текущий ремонт кровли
	70,98


	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	КУП «Слуцкое РСУ», г.Слуцк, ул.М.Богдановича, д.222, 8-01795-32712 

	5
	г.Слуцк, ул.Богдановича, д.33
	текущий ремонт кровли
	7,053
	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой», г.Слуцк, ул.Копыльская, д.7, 8-01795-58113



	6
	г.Слуцк, ул.Виленская, д.75
	текущий ремонт кровли
	11,553
	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой», г.Слуцк, ул.Копыльская, д.7, 8-01795-58113

	7
	г.Слуцк, ул.Ленина, д.31
	текущий ремонт кровли
	46,244
	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	КУП «Слуцкое РСУ», г.Слуцк, ул.М.Богдановича, д.222, 8-01795-32712

	8
	г.Слуцк, ул.Ленина, д.92
	текущий ремонт кровли
	18,602
	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой», г.Слуцк, ул.Копыльская, д.7, 8-01795-58113



	9
	г.Слуцк, ул.Ленина, д.94
	текущий ремонт кровли
	11,2


	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	ОАО «РСУ «Мясомолоко» г.Слуцк, г.Слуцк, ул.Ленина, д.292-б, 8-01795-78898



	10
	г. Слуцк, ул.Чехова, д.45
	текущий ремонт кровли
	42,183
	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	КУП «Слуцкое РСУ», г.Слуцк, ул.М.Богдановича, д.222, 8-01795-32712

	11
	Слуцкий р-н,

аг. Греск,

ул. Минская,
д.62
	текущий ремонт кровли
	23,639
	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	ОАО «ПМК-71», Слуцкий р-н, аг.Греск, ул.Минская, д.54, 8-01795-52062



	12
	Слуцкий р-н,

аг. Греск,

ул. Минская,
д.58
	текущий ремонт кровли
	22,633

	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	ОАО «ПМК-71», Слуцкий р-н, аг.Греск, ул.Минская, д.54, 8-01795-52062



	13
	г.Слуцк ул.Копыльская, д.33
	текущий ремонт кровли
	58,055

	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	КУП «Слуцкое РСУ», г.Слуцк, ул.М.Богдановича, д.222, 8-01795-32712

	14
	г.Слуцк ул.Тутаринова, д.13
	текущий ремонт кровли
	5,524

	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой», г.Слуцк, ул.Копыльская, д.7, 8-01795-58113

	15
	Слуцкий р-н,

аг. Греск,

ул.Минская, д.79
	текущий ремонт кровли
	17,006

	2 кв.
	3 кв.
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	ОАО «ПМК-71», Слуцкий р-н, аг.Греск, ул.Минская, д.54, 8-01795-52062

	5. Придомовые территории многоквартирных жилых домов, подлежащие ремонту

	1
	г. Слуцк, ул. Ленина   д.№ 148, д.№ 150, д.№ 152, д.№ 154
	асфальтирование проездов, устройство стоянки, ремонт тротуара и подходов к подъезду 
	300,00
	03.2026
	06.2026
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	КУП «Слуцкое ЖКХ», ул. Пионерская 23, г.Слуцк, 53667

	2
	г. Слуцк, ул. Серпуховская д.№2
	ремонт тротуара и подходов к подъездам
	75,00
	03.2026
	04.2026
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой», ул. Копыльская 7, Слуцк, 53486

	3
	г.Слуцк, ул.Чехова, д.№3, №5
	асфальтирование проездов
	65,00
	07.2026
	08.2026
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС», ул.14-ти Партизан 93, г. Слуцк, 64629

	4
	г.Слуцк, ул.Социалистичес-кая, д.№ 3, №5
	Ремонт подходов к подъездам из плитки, асфальтированных проходов и стоянки
	400,00
	03.2026
	05.2026
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	КУП «Слуцкое ЖКХ», ул.Пионерская 23, г.Слуцк, 53667

	5
	г.Слуцк, ул.Энергетиков, д.№3, №5
	Ремонт подходов к подъездам из плитки, асфальтированных проходов и стоянки
	200,00
	07.2026
	09.2026
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	Филиал КУП «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ № 125» г.Слуцк, ул.Транспортная, д.6, 8-01795-48125

	6
	аг.Танежицы, ул.Первомайская д.№10
	Ремонт подходов к подъездам из плитки, асфальтированных проходов и стоянки
	150,00
	04.2026
	09.2026
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	Филиал КУП «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ № 125» г.Слуцк, ул.Транспортная, д.6, 8-01795-48125

	7
	аг.Греск, ул. Минская д.№38А
	Ремонт тротуара и подходов к подъездам из плитки
	125,00
	04.2026
	09.2026
	КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района», г.Слуцк, ул.Пионерская, д.8, 8-01795-63800
	Филиал КУП «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ № 125» г.Слуцк, ул.Транспортная, д.6, 8-01795-48125

	6. Перечень объектов текущего ремонта местных автомобильных дорог

	1
	Н-9460 Селище-Знамя-Борок-Мусичи,км12,2-км15,118
	Устройство защитного слоя а/б покрытия, устройство поверхностной обработки
	477,469
	июнь
	июнь
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	2
	Н-8540 Копыль-Греск через Грозово,км28,700-км32,290
	Поверхностная обработка
	89,750
	май
	май
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	3
	Н-8540 Копыль-Греск через Грозово,км27,047-км27,512
	Устройство пешеходной связи в аг.Греск
	169,015
	июнь
	август
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	4
	Н-8542 Копыль-Ленино-Селище,км20+141 (справа)
	Установка а/павильона
	8,000
	июль
	июль
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	5
	Н-9441 Слуцк-Погост-1, км2,061-км2,850
	Устройство защитного слоя а/б покрытия
	110,000
	январь
	январь
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	6
	Н-9442 Слуцк-Кирово-Великий Быков-Малый Быков,км8,337-км11,800
	Устройство защитного слоя а/б покрытия
	848,435
	апрель
	май
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	7
	Н-9442 Слуцк-Кирово-Великий Быков-Малый Быков,км0,235-км0,300
	Устройство пешеходной связи в д.Новодворцы
	25,000
	август
	август
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	8
	Н-9443 Працевичи-Исерно-Паничи, км5+648 (слева)
	Установка а/павильона
	8,500
	июнь
	июнь
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	9
	Н-9450 Беличи-Целевичи, км3+992(слева)
	Установка а/павильона
	10,000
	июль
	июль
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	10
	Н-9452 Селище-Октябрь-Салогощ, км13,050-км15,050
	Устройство слоя а/б покрытия по гравийному
	840,000
	сентябрь
	сентябрь
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	11
	Н-9462 Лядно-Танежицы,км0,000-км1,336
	Поверхностная обработка
	34,736
	июль
	июль
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	12
	Н-9464 Мусичи-Браново-Серяги, км0,004-км9,954
	Поверхностная обработка
	298,500
	июнь
	июнь
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	13
	Н-9478 Городище-Прощицы-Малая Падерь, км5,400-км7,800, км7,840-км9,020
	Поверхностная обработка
	115,091
	май
	май
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	14
	Н-9478 Городище-Прощицы-Малая Падерь, км4+665 (слева)
	Установка а/павильона
	15,000
	сентябрь
	сентябрь
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	15
	Н-9480 Леньки-Гольчичи, км6,200 (слева)
	Установка а/павильона
	6,000
	январь
	январь
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	16
	Н-9483 Весея-Повстынь-Уречье, км7,337-км13,200
	Устройство защитного слоя а/б покрытия
	1670,955
	июль
	август
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	17
	Н-9487 Слуцк-Ячево, км2+564 (слева)
	Устройство посадочной площадки
	5,500
	январь
	январь
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	18
	Н-9487 Слуцк-Ячево, км1,665-км2,627
	Устройство пешеходной связи
	275,000
	январь
	январь
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	19
	Н-9488 Ячево-Дальние Бондари, км6,637-км11,000
	Поверхностная обработка
	152,705
	июнь
	июнь
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	20
	Н-9490 Козловичи-Новодворцы, км1,930-км2,863
	Устройство защитного слоя а/б покрытия
	261,240
	май
	май
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	21
	Н9491 Слуцк-Михейки, км1,100-км2,474
	Устройство слоя а/б покрытия по гравийному
	412,200
	ноябрь
	ноябрь
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	22
	Н-9502 Слуцк-Малая Падерь, км0,015-км1,625
	Устройство слоя а/б покрытия по гравийному
	563,500
	октябрь
	октябрь
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	23
	Н-9508 Млынка-Болотчицы, км6 (справа)
	Установка а/павильона
	1,000
	январь
	январь
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	24
	Н-24751 Подъед к д.Брановичи от а/д Н-9459 Лучники-Серяги-Знамя-Ковержицы, км0,004-км2,331
	Устройство защитного слоя а/б покрытия
	349,650
	апрель
	апрель
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	25
	Н-24759 Подъезд к д.Клешево от а/д Селище-Знамя-Борок-Мусичи, км0,000-км0,400
	Устройство защитного слоя а/б покрытия
	60,000
	июнь
	июнь
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	26
	Н-24825 Подъезд к п. Юлисино от а/д Р-43 Граница Российской Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи 

(до автомобильной дороги Р-2/Е 85), км0,015-км2,519
	Поверхностная обработка
	65,104
	июнь
	июнь
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25

	27
	Н -24842 Подъезд к мемориальному комплексу «Переходы» от а/д Р-91 

Осиповичи – Барановичи, км0,000-км1,635
	Устройство защитного слоя а/б покрытия, устройство гравийного покрытия из ЩГПС
	190,119
	ноябрь
	ноябрь
	КУП "Минскоблдорстрой", г.Минск, пл.Свободы д.13, 8-017-379-43-45
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ№125", г.Слуцк, ул.Транспортная д.6, 

4-81-25


